# Registro de riesgos de sistemas de IA

Organización: [NOMBRE_EMPRESA]
Sistema/Proyecto de IA: [NOMBRE DEL SISTEMA O PROYECTO]
Propietario del registro: [NOMBRE Y CARGO]
Última actualización: [FECHA]
Próxima revisión programada: [FECHA]

## Instrucciones de uso

Este registro documenta los riesgos identificados en los sistemas de IA de la organización. Se actualiza de forma continua cuando se identifican nuevos riesgos y se revisa formalmente en los siguientes momentos:

- Antes de cada gate de validación de fase.

- Cuando se produce un incidente no contemplado en el registro.

- Cuando hay cambios normativos relevantes.

- Cuando el sistema se reentrena o recibe una actualización significativa.

- Al menos cada 12 meses.

Escala de probabilidad: 1 = Muy baja | 2 = Baja | 3 = Media | 4 = Alta | 5 = Muy alta

Escala de impacto: 1 = Insignificante | 2 = Menor | 3 = Moderado | 4 = Mayor | 5 = Catastrófico

Nivel de riesgo = Probabilidad × Impacto: 1-4 = Bajo | 5-9 = Medio | 10-16 = Alto | 17-25 = Crítico

Opciones de tratamiento: Mitigar | Aceptar | Transferir | Evitar

## Registro

| ID | Descripción del riesgo | Categoría | Prob. | Impacto | Nivel | Tratamiento | Medida de control | Responsable | Fecha límite | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-001 | Los datos de entrenamiento no son representativos de todos los segmentos de usuarios, generando predicciones sistemáticamente erróneas para ciertos grupos | Datos - Sesgo | 3 | 4 | 12 (Alto) | Mitigar | Evaluación de representatividad y análisis de fairness antes del despliegue; revisión trimestral en producción | [Nombre] | [Fecha] | Abierto |
| R-002 | El rendimiento de la herramienta de IA empeora con el tiempo porque los datos o el contexto de entrada cambian, sin que el equipo lo detecte | Herramienta - Deterioro | 3 | 3 | 9 (Medio) | Mitigar | Revisión periódica del rendimiento frente a la situación inicial; protocolo de respuesta definido | [Nombre] | [Fecha] | Abierto |
| R-003 | Empleados usan herramientas de IA no inventariadas (Shadow AI) para tareas con datos confidenciales | Operativo - Shadow AI | 4 | 3 | 12 (Alto) | Mitigar | AUP aprobada y comunicada; auditoría trimestral de herramientas en uso; protocolo de regularización | [Nombre] | [Fecha] | Abierto |
| R-004 | El sistema cae en categoría de alto riesgo del EU AI Act sin los controles requeridos | Regulatorio - EU AI Act | 2 | 5 | 10 (Alto) | Mitigar | Clasificación completa del EU AI Act antes del despliegue; checklist verificado por DPO/Legal | [Nombre] | [Fecha] | Abierto |
| R-005 | El proveedor de IA cambia sus condiciones de uso, precio o cierra el servicio sin alternativa preparada | Operativo - Vendor lock-in | 2 | 4 | 8 (Medio) | Mitigar | Evaluación de alternativas en la selección; arquitectura desacoplada del proveedor; cláusulas de portabilidad en el contrato | [Nombre] | [Fecha] | Abierto |
| R-006 | La herramienta genera resultados factualmente incorrectos (alucinaciones) que se usan sin revisión humana | Herramienta - Fiabilidad | 3 | 3 | 9 (Medio) | Mitigar | Proceso de revisión humana obligatoria para resultados de alto impacto; formación al equipo sobre limitaciones de la herramienta | [Nombre] | [Fecha] | Abierto |
| [R-XXX] | [Descripción] | [Categoría] | [ ] | [ ] |  | [ ] | [Medida] | [Nombre] | [Fecha] | [Estado] |

## Categorías de riesgo disponibles

- Datos - Sesgo

- Datos - Calidad

- Datos - Privacidad / PII

- Datos - Trazabilidad

- Herramienta - Deterioro

- Herramienta - Falta de explicación

- Herramienta - Fiabilidad

- Operativo - Shadow AI

- Operativo - Vendor lock-in

- Operativo - Coste no controlado

- Operativo - Downtime

- Regulatorio - EU AI Act

- Regulatorio - RGPD

- Regulatorio - Responsabilidad civil

- Reputacional - Uso indebido

- Reputacional - Desinformación

- Reputacional - Discriminación percibida

- Seguridad - Manipulación de la herramienta

## Historial de riesgos cerrados

| ID | Descripción | Fecha de cierre | Motivo de cierre |
| --- | --- | --- | --- |